APP DEVELOPMENT SPECIFICATION

# 电子吧唧 App 开发设计说明书

界面规划 · 功能要求 · 客户端架构 · BLE交互 · 接口与验收

文档版本：V1.0

文档状态：初期MVP开发基线 / 内部评审稿

适用平台：iOS、Android、BLE电子吧唧硬件

适用团队：产品、UI/UX、客户端、后端、AI、硬件、测试、运营

编制日期：2026年8月11日

| 开发目标 | 优先打通“创建角色 → 绑定设备 → 同步内容 → 配置动作 → 触发互动”的端到端链路。首版不承担盲盒、交易、旅行、繁育和复杂社交。 |
| --- | --- |

# 文档使用说明

- 页面编号用于原型、UI稿、接口文档、测试用例和缺陷单之间的统一引用。

- 标记为P0的功能构成首发MVP；P1进入首发后增强；P2仅作为后续方向记录。

- 每个核心页面均需同时实现正常、加载、空、离线、权限拒绝和失败恢复状态。

- 设备相关功能以真实设备回执为完成标准，不能只以手机端指令发送成功为准。

# 目录

- 1. 项目目标与开发范围

- 2. App信息架构与导航

- 3. 页面与功能总表

- 4. 核心页面详细规格

- 5. UI/UX设计规范

- 6. 客户端技术架构

- 7. BLE设备交互与同步

- 8. 后端接口与数据模型

- 9. 安全、隐私与内容治理

- 10. 埋点、日志与可观测性

- 11. 开发迭代计划

- 12. 测试范围与验收标准

- 附录A. 状态码与错误文案原则

- 附录B. 首发交付清单

| 阅读建议 | 产品与UI重点阅读第2-5章；客户端与硬件重点阅读第6-7章；后端重点阅读第8-10章；测试使用第12章和附录作为用例基线。 |
| --- | --- |

# 1. 项目目标与开发范围

## 1.1 产品技术定义

电子吧唧是AI虚拟角色的随身显示与轻交互终端。App负责账号、角色创作、人格、素材、AI对话、设备管理、内容同步和运营承载；电子吧唧负责离线展示、触摸/按键输入、IMU事件以及近场互动。

北极星链路：用户在App内完成角色创建，将内容可靠同步到设备，并在设备上持续触发有效互动。

首发目标：让新用户在3-5分钟内完成角色创建、设备绑定和首次显示。

质量目标：绑定成功率≥95%，首次同步成功率≥95%，自动重连成功率≥90%。

## 1.2 MVP范围

| 层级 | 纳入功能 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 账号、角色创建、人格、BLE绑定、内容同步、动作配置、AI文字对话、设备管理、OTA、日志 | 首发必须端到端可用 |
| P1 | 语音、换装、好友、碰一碰、羁绊、活动、会员、数字装扮 | 首发后按数据验证加入 |
| P2 | 盲盒、旅行、合成、交易、恋爱长剧情、繁育、UGC动画、附近的人 | 不进入首期工程范围 |

## 1.3 基础技术假设

- 移动端覆盖iOS与Android；首期允许采用跨平台UI，但BLE、后台任务、权限和OTA需保留平台原生适配层。

- 设备通过二维码/序列号识别，通过BLE进行配对、状态同步、文件传输和控制指令下发。

- AI图片生成与对话均为云端能力；生成任务采用异步任务模型。

- 设备具备本地缓存，可在手机离线时展示最后一次成功同步内容。

- 首版语音输入输出由手机承担，设备不配置麦克风和扬声器。

# 2. App信息架构与导航

## 2.1 一级导航

| 入口 | 页面目标 | 主要功能 | 首屏主操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 查看当前角色与设备状态 | 角色展示、连接、电量、快捷同步、今日事件 | 同步到吧唧 / 连接设备 |
| 创作 | 创建和管理显示内容 | 角色生成、表情、动作、场景、素材库 | 创建新内容 |
| 互动 | 与角色和其他用户互动 | AI对话、互动记录；P1好友与碰一碰 | 和TA聊聊 |
| 我的 | 管理角色、设备和账号 | 角色库、设备列表、权限、隐私、帮助 | 进入设备或角色管理 |

| 导航原则 | 设备连接状态属于全局状态，在首页顶部及所有需要设备的页面持续展示；完整设备管理放入“我的”，不单独占用底部导航。 |
| --- | --- |

## 2.2 全局组件

| 组件 | 出现位置 | 行为要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备状态胶囊 | 首页、同步、动作、设备页 | 显示在线/离线、电量、升级中；点击进入设备详情 |
| 全局任务中心 | 顶部状态或系统通知 | 显示AI生成、内容同步、OTA任务；允许离开当前页面继续执行 |
| Toast/横幅 | 全局 | 只承载短暂成功提示；需要处理的问题使用可操作横幅或弹窗 |
| 权限引导 | 首次使用对应能力时 | 先解释用途，再触发系统权限；拒绝后提供设置入口 |
| 离线提示 | 网络或设备断开时 | 区分互联网离线与BLE离线，不混用文案 |

## 2.3 核心用户链路

- 登录并完成必要协议确认。

- 选择模板、文字或图片辅助方式创建角色。

- 扫描设备二维码，自动匹配并绑定BLE设备。

- 将角色素材和动作配置同步到设备。

- 通过点击、摇晃或App对话触发角色反馈。

- 继续更新表情、短句和装扮，形成复用。

# 3. 页面与功能总表

| 页面ID | 页面名称 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-001 | 启动与初始化 | 登录态、版本、配置、设备会话恢复 | P0 |
| APP-010 | 登录与协议 | 手机号/第三方登录、协议、隐私授权 | P0 |
| APP-020 | 新手引导 | 解释创建、绑定、同步、互动 | P0 |
| APP-100 | 首页 | 当前角色、设备状态、同步、今日事件 | P0 |
| APP-200 | 创建方式 | 模板、文字、图片辅助 | P0 |
| APP-210 | 外貌与风格 | 标签选择、颜色、补充描述 | P0 |
| APP-220 | 人格选择 | 6-8种官方人格、说话示例 | P0 |
| APP-230 | 生成任务 | 提交、进度、后台继续、失败恢复 | P0 |
| APP-240 | 生成结果 | 三选一、预览、微调、相似生成 | P0 |
| APP-300 | 添加设备 | 扫码、手动编号、权限引导 | P0 |
| APP-310 | BLE搜索与配对 | 自动匹配、鉴权、绑定确认 | P0 |
| APP-320 | 绑定结果 | 成功引导、错误分流、重新尝试 | P0 |
| APP-400 | 同步任务 | 资产队列、进度、断点续传、回执 | P0 |
| APP-500 | 动作配置 | 单击、双击、长按、摇晃映射 | P0 |
| APP-510 | 动作编辑 | 表情、动画、短句、随机策略 | P0 |
| APP-600 | AI对话 | 文字对话、情绪映射、收藏快捷台词 | P0 |
| APP-700 | 素材库 | 角色、表情、动画、同步状态 | P0 |
| APP-800 | 设备详情 | 电量、亮度、存储、固件、诊断 | P0 |
| APP-810 | OTA升级 | 升级条件、进度、恢复、结果 | P0 |
| APP-900 | 我的与设置 | 角色库、设备列表、隐私、缓存、注销 | P0 |
| APP-910 | 帮助与诊断 | 问题排查、日志上传、客服入口 | P0 |
| APP-1000 | 碰一碰与羁绊 | 双向确认、角色卡、关系内容 | P1 |

# 4. 核心页面详细规格

| 统一验收要求 | 所有页面必须覆盖加载、空数据、网络异常、设备离线、权限拒绝和操作重试；危险操作必须二次确认。 |
| --- | --- |

| APP-001/010/020 | 启动、登录与新手引导 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：用最短路径建立账号和必要权限认知，不在首次登录阶段请求全部系统权限。

核心组件：品牌启动画面、登录方式、协议勾选、隐私摘要、新手四步卡片、跳过入口。

### 功能要求

- 启动时并行检查登录态、最低版本、远程配置、未完成任务和上次设备会话。

- 只有用户首次使用扫码、BLE、相册或语音时，才请求对应系统权限。

- 新手引导固定说明：创建角色、连接设备、同步内容、触发互动。

- 登录失败保留已填写信息；协议未勾选时明确提示，不默认勾选。

### 验收条件

- 冷启动、热启动、登录过期和强制升级路径均可正确跳转。

- 拒绝权限后仍能进入不依赖该权限的页面。

| APP-100 | 首页 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：一眼识别当前角色、设备连接状态以及下一步主操作。

布局建议：顶部设备状态胶囊；中部角色大图占首屏约40%；底部为同步/连接主按钮、AI对话次按钮、快捷配置与今日事件。

### 显示逻辑

| 状态 | 主按钮 | 页面反馈 |
| --- | --- | --- |
| 未绑定设备 | 添加电子吧唧 | 角色仍可创建和预览，设备卡展示绑定引导 |
| 设备离线 | 重新连接 | 显示最后连接时间；不误报互联网离线 |
| 设备在线 | 同步到吧唧 | 显示电量、当前内容和上次同步时间 |
| 同步中 | 查看同步进度 | 主按钮显示百分比，不允许重复发起同一任务 |
| 固件需升级 | 检查更新 | 非阻断更新使用提示卡；强制更新才阻断同步 |

- 首页不能同时出现多个同等级彩色主按钮。

- 角色动画以眨眼、呼吸等低强度循环为主，并支持减少动态效果。

| APP-200~240 | 角色创建与AI生成 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：让没有提示词经验的用户也能在2分钟内生成一个可用角色。

### 页面步骤

- 选择快速模板、文字生成或图片辅助；默认推荐快速模板。

- 通过外貌、颜色、服装和风格标签完成结构化输入；自由文本作为补充。

- 选择人格卡；每张卡必须显示一句说话示例和3个性格标签。

- 提交异步生成任务；用户离开页面后任务继续执行。

- 展示3个候选结果；支持选择、放大、相似生成和重新生成。

- 确认角色名称并生成待机、开心、生气、惊讶等基础状态。

### 工程要求

- 生成任务必须有taskId、排队/生成/审核/成功/失败状态和可恢复的本地任务记录。

- 上传图片前进行尺寸压缩、方向修正和格式统一；原图是否上传云端需明确告知。

- 审核失败、服务繁忙、网络失败和额度不足使用不同错误类型及处理按钮。

- 生成结果保存前先写入临时缓存；只有用户确认后进入正式角色资产库。

| 交互建议 | 避免给用户一个空白提示词框。优先用结构化标签和官方模板保证结果质量，再提供“还有什么特别要求”的可选文本输入。 |
| --- | --- |

| APP-300~320 | 设备扫码、BLE搜索与绑定 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：扫码后自动匹配指定设备，尽量不让用户从系统蓝牙列表中人工判断。

### 绑定流程

- 扫描设备或包装二维码，解析deviceId、型号和配对校验信息。

- 解释蓝牙权限用途并触发系统授权。

- 按deviceId过滤广播设备，找到后进行挑战应答或一次性校验。

- 用户确认设备编号或设备端显示的验证码。

- 云端登记绑定关系，设备与App分别持久化绑定结果。

- 进入首次内容同步。

### 必须区分的异常

| 异常 | 用户提示 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙未打开 | 需要开启蓝牙才能连接设备 | 打开系统设置 / 重试 |
| 权限被拒绝 | App没有发现附近设备的权限 | 查看原因 / 前往设置 |
| 设备未找到 | 未发现编号对应的设备 | 靠近设备 / 唤醒设备 / 重试 |
| 已被绑定 | 该设备已绑定其他账号 | 换绑说明 / 联系客服 |
| 校验失败 | 设备身份校验未通过 | 重新扫码 / 上传诊断日志 |
| 电量过低 | 设备电量不足以完成初始化 | 充电后继续 |

| APP-400 | 内容同步 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：让用户明确知道正在同步什么、进行到哪里，以及失败后如何继续。

展示内容：总进度、文件级进度、当前速度、预计时间、设备连接和电量状态。

### 客户端能力

- 维护持久化传输队列，区分等待、准备、传输、校验、设备加载、成功和失败。

- 支持分片、序号、校验、超时、重试、断点续传和任务取消。

- 收到设备端保存并加载成功回执后，才将资源标记为已同步。

- App进入后台或被系统终止后，重新进入可恢复任务状态。

- 同一设备同一时间只执行一个高带宽任务；OTA与内容同步互斥。

### 验收条件

- 在10%、50%、90%位置主动断开蓝牙，重连后均能正确继续或重新发送。

- 文件校验失败不会显示同步成功，并能定位失败文件。

- 设备存储不足时停止任务并给出可释放空间的操作建议。

| APP-500/510 | 动作配置与实机测试 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：将单击、双击、长按、摇晃等输入映射为表情、动画和短句。

| 输入事件 | 默认模板 | 可配置项 |
| --- | --- | --- |
| 单击 | 打招呼 | 表情、短句、快捷状态 |
| 双击 | 开心/拒绝 | 态度、表情包、固定动画 |
| 长按 | 切换角色 | 切换、打开对话、静音 |
| 摇晃 | 随机一句 | 随机表情、抽签、小彩蛋 |
| 抬起 | 角色醒来 | 注视、招手、时间问候 |

- 动作列表使用卡片展示当前映射，不直接暴露复杂配置表。

- 编辑顺序：选择反馈内容 → 手机预览 → 发送实机测试 → 保存并同步。

- 连续点击、误触和IMU噪声需要由固件与客户端共同定义去抖和节流规则。

| APP-600 | AI对话 | P0 |
| --- | --- | --- |

页面目标：用户在手机完成输入和完整阅读，电子吧唧同步呈现情绪与简短反馈。

### 功能要求

- 首版支持文字输入、流式回复、重新生成、复制、删除、举报和收藏快捷台词。

- 回复携带emotion字段，映射到设备端的开心、生气、难过、惊讶、思考和平静动画。

- 用户选择“同步到吧唧”时，仅下发短句和对应动画，不在小屏展示长文本。

- 长期记忆默认可查看、可修改、可删除；敏感对话不自动沉淀。

- 流式回复中断可继续或重新生成，不重复扣减权益。

| 对话状态 | 界面反馈 | 设备反馈 |
| --- | --- | --- |
| 请求中 | 输入锁定短时间，显示可取消进度 | 思考动画 |
| 流式生成 | 逐段展示文本，允许停止 | 保持思考或轻微呼吸 |
| 成功 | 显示操作菜单 | 显示最终情绪动画 |
| 内容拦截 | 说明无法完成并提供修改建议 | 恢复默认待机 |
| 网络失败 | 保留用户输入并提供重试 | 不错误播放成功反馈 |

| APP-800/810/910 | 设备详情、OTA与故障诊断 | P0 |
| --- | --- | --- |

设备详情：展示在线状态、电量、存储、亮度、动作灵敏度、自动休眠、固件版本和上次连接时间。

OTA：检查版本、下载固件、校验包、发送、升级、重启、版本确认；失败后进入恢复流程。

诊断：收集App版本、系统版本、设备型号、固件、连接事件和最近错误；用户确认后上传。

- 解除绑定、恢复出厂和清空设备内容属于危险操作，必须二次确认。

- OTA前检查电量、连接质量、存储和兼容版本；升级中阻止内容同步。

- 诊断信息需展示上传范围，不默认上传对话内容或用户图片。

# 5. UI/UX设计规范

## 5.1 视觉方向

建议采用“软萌科技感”：以角色为视觉中心，结合圆形、柔和发光、低饱和卡片和清晰设备状态。避免纯工具型蓝牙App，也避免过度儿童化。

| 角色 | 建议色值 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | #6D5DFB 或品牌紫 | 主按钮、选中态、角色关联操作 |
| 连接色 | #22C5C7 | 在线、连接成功、同步完成 |
| 背景 | #F7F8FC | 页面基础背景 |
| 正文 | #172033 | 标题和正文 |
| 错误 | #D9534F | 错误、危险操作；不可大面积使用 |

## 5.2 页面层级与按钮

- 每个页面仅设置一个主操作：绑定、生成、同步、保存或发送。

- 次要操作使用描边或文字按钮；危险操作固定红色并置于页面底部。

- 角色、设备、动作和装扮可使用卡片，但禁止所有内容都套阴影卡片。

- 选中态使用边框、勾选和轻背景三者中的两种以上，不能仅依靠颜色。

- 触控目标不小于44×44pt；重要按钮需要无障碍标签和动态字体适配。

## 5.3 动效

| 适合使用 | 不建议使用 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 眨眼、呼吸、连接成功、同步完成、动作预览、AI情绪 | 登录、设置、错误提示、后台传输列表持续动效 | 支持减少动态；低端机降级；列表滚动不掉帧 |

## 5.4 文案与反馈

- 错误信息采用“发生了什么 + 可能原因 + 现在可以做什么”的结构。

- 不直接向用户显示内部异常堆栈或无解释错误码；错误码保留在详情和日志中。

- 互联网离线、蓝牙关闭、设备离线、设备忙碌必须使用不同文案。

- 进度页面显示真实阶段，避免长时间停留在无法解释的99%。

# 6. 客户端技术架构

## 6.1 分层建议

| 层 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | 页面、组件、导航、状态展示 | 直接操作BLE协议或拼接后端请求 |
| 业务层 | 角色、设备、同步、动作、对话用例 | 持有平台UI对象 |
| 能力层 | 网络、本地库、BLE、文件、任务、日志 | 包含具体页面逻辑 |
| 数据层 | Repository、DTO、缓存与同步策略 | 让页面自行决定缓存一致性 |
| 平台适配 | iOS/Android权限、后台、蓝牙和通知 | 跨平台代码假设两端行为完全一致 |

## 6.2 核心客户端服务

| 服务 | 关键职责 | 持久化要求 |
| --- | --- | --- |
| SessionService | 登录态、Token刷新、账号切换 | 安全存储Token |
| DeviceService | 搜索、连接、重连、指令、状态机 | 绑定设备与最近会话 |
| TransferService | 资源队列、分片、校验、续传 | 任务和分片进度 |
| GenerationService | 提交和恢复AI生成任务 | taskId与结果状态 |
| AssetService | 角色资产、缓存、版本、清理 | 元数据与文件索引 |
| ChatService | 会话、流式响应、记忆、情绪 | 最近对话与待发送消息 |
| TelemetryService | 埋点、错误、性能和诊断 | 离线队列与脱敏日志 |

## 6.3 本地数据

- 数据库保存用户、设备、角色、资产元数据、动作配置、任务和最近会话。

- 图片和动画保存到文件缓存，数据库只保存路径、哈希、版本、大小和同步状态。

- 账号退出后清理私有数据；公共模板可以保留并使用版本号管理。

- 写入资产采用临时文件 + 校验 + 原子替换，避免App中断造成损坏。

# 7. BLE设备交互与同步

## 7.1 连接状态机

| 状态 | 可进入状态 | 页面表现 |
| --- | --- | --- |
| UNBOUND | SCANNING | 显示添加设备 |
| SCANNING | PAIRING / NOT_FOUND | 显示搜索进度，可取消 |
| PAIRING | CONNECTED / PAIR_FAILED | 禁止重复绑定 |
| CONNECTED | TRANSFERRING / UPGRADING / DISCONNECTED | 显示在线、电量和可用操作 |
| TRANSFERRING | CONNECTED / TRANSFER_FAILED | 展示真实分片与文件级进度 |
| DISCONNECTED | RECONNECTING / OFFLINE | 保留最后状态，自动重连 |
| UPGRADING | CONNECTED / RECOVERY | 禁止内容同步和解绑 |

| 工程约束 | 不要使用单一isConnected布尔值表达设备状态。配对、同步、升级、恢复和重连必须由明确状态机管理。 |
| --- | --- |

## 7.2 协议必须冻结的内容

- 广播名称、service UUID、characteristic UUID和设备发现过滤条件。

- 配对鉴权、一次性密钥、换绑、解绑和恢复出厂流程。

- 命令帧结构、序号、应答、错误码、超时与重试规则。

- 图片/动画分辨率、格式、帧率、色深、压缩和最大容量。

- 文件分片大小、窗口、校验算法、断点续传和完成回执。

- 电量、存储、IMU、点击事件、时间和设备日志上报格式。

- OTA包、版本兼容、低电量保护、回滚与恢复机制。

## 7.3 并发与互斥

| 任务 | 可并发 | 必须互斥 |
| --- | --- | --- |
| 状态读取 | 与普通页面浏览并发 | 固件重启阶段 |
| 动作测试 | 可与低频状态读取并发 | 内容传输关键阶段、OTA |
| 内容同步 | 仅保留轻量状态心跳 | 其他内容同步、OTA |
| OTA | 只允许必要连接保活 | 所有写入和解绑操作 |

# 8. 后端接口与数据模型

## 8.1 接口模块

| 模块 | 建议接口 | 关键返回 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | 登录、刷新Token、用户资料、授权记录、注销 | userId、token、profile、consents |
| 角色 | 创建、修改、列表、删除、设置当前角色 | character、persona、assetManifest |
| AI生成 | 提交任务、查询任务、取消、重新生成 | taskId、status、progress、results、errorType |
| 设备 | 查询、绑定、解绑、配置、固件、日志 | device、binding、firmware、policy |
| 对话 | 会话、消息流、历史、记忆、收藏、举报 | message、emotion、memory、moderation |
| 运营 | 首页配置、人格、模板、活动、版本灰度 | configVersion、items、effectiveAt |

## 8.2 AI生成任务模型

| 状态 | 含义 | 客户端处理 |
| --- | --- | --- |
| QUEUED | 等待资源 | 显示排队并允许离开页面 |
| GENERATING | 正在生成 | 轮询或订阅进度 |
| MODERATING | 内容审核 | 显示审核中，不提前展示临时结果 |
| SUCCEEDED | 结果可用 | 下载缩略图并提示用户选择 |
| FAILED_RETRYABLE | 暂时失败 | 保留输入，一键重试 |
| FAILED_FINAL | 不可重试或内容不合规 | 说明类型并引导修改输入 |
| CANCELLED | 用户取消 | 停止轮询并清理临时资源 |

## 8.3 核心数据模型

| 实体 | 核心字段 |
| --- | --- |
| User | id、nickname、avatar、ageBand、consents、createdAt |
| Character | id、ownerId、name、personaId、styleId、currentAssetVersion |
| Asset | id、characterId、type、url/localPath、hash、size、version、moderationStatus |
| Device | id、model、serialNo、firmware、battery、storage、bindingStatus、lastSeenAt |
| ActionBinding | deviceId、eventType、assetId、text、randomPolicy、version |
| TransferTask | id、deviceId、assetId、status、chunkIndex、progress、retryCount |
| Conversation | id、characterId、memoryPolicy、lastMessageAt |
| Message | id、conversationId、role、content、emotion、moderationStatus |

# 9. 安全、隐私与内容治理

| 领域 | 风险 | 工程措施 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | Token泄露、越权访问 | 安全存储、短期Token、刷新机制、服务端鉴权、设备解绑审计 |
| BLE | 假设备、窃听、重放 | 设备身份校验、会话密钥、随机挑战、序号、防重放 |
| 人像 | 上传照片和手稿泄露 | 上传前告知、最小化保留、删除能力、访问控制 |
| 对话 | 敏感内容与过度记忆 | 输入输出审核、可删除记忆、默认不沉淀敏感内容 |
| 社交 | 骚扰和个人信息暴露 | 双向确认、最少公开、举报拉黑、不开放精确位置 |
| 版权 | 生成已有角色近似形象 | 统一风格、上传提示、相似内容审核、投诉与下架机制 |
| 日志 | 日志包含个人信息 | 字段白名单、脱敏、用户确认上传、限制保留周期 |

| 商业化红线 | 不得实现虚假余额、提现诱导、退款假反馈、强制广告或无法兑现的奖励。若加入激励广告，只能作为自愿获取额外生成额度的方式。 |
| --- | --- |

## 9.1 权限申请策略

| 权限 | 触发时机 | 拒绝后的降级 |
| --- | --- | --- |
| 相机 | 用户点击扫码或拍摄参考图 | 允许手动输入编号或从相册选择 |
| 相册 | 用户选择上传图片或保存生成结果 | 仍可使用模板和文字生成 |
| 蓝牙/附近设备 | 开始连接设备 | 允许浏览角色和使用AI对话 |
| 麦克风 | P1用户主动启用语音输入 | 继续使用文字输入 |
| 通知 | 用户存在后台生成/同步任务时解释后申请 | App内任务中心展示结果 |

# 10. 埋点、日志与可观测性

## 10.1 核心漏斗

| 事件 | 关键参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| app_onboarding_complete | duration、skipped | 衡量引导完成 |
| character_create_start | method、templateId | 比较创建方式 |
| character_generate_result | taskId、status、duration、errorType | 监控生成成功率 |
| device_bind_result | model、status、duration、errorCode | 监控绑定成功率 |
| asset_sync_result | bytes、duration、retryCount、status | 监控同步成功率和速度 |
| action_test_result | eventType、status、latency | 监控动作端到端响应 |
| chat_message_result | duration、status、emotion、moderation | 监控对话体验 |
| ota_result | fromVersion、toVersion、duration、status | 监控升级风险 |

## 10.2 日志分层

- 业务日志：任务状态、页面关键动作和失败原因，不记录完整用户内容。

- 设备日志：连接、RSSI、MTU、分片、ACK、超时、固件事件和错误码。

- 性能日志：启动耗时、页面首帧、内存、卡顿、文件传输速率和耗电。

- 崩溃日志：版本、机型、系统、调用栈；涉及用户输入时必须脱敏。

- 诊断包：由用户主动发起，生成前显示包含内容并支持取消。

## 10.3 告警建议

| 指标 | 建议告警 |
| --- | --- |
| 设备绑定成功率 | 连续30分钟低于90%或较基线下降10个百分点 |
| 首次同步成功率 | 连续30分钟低于90% |
| AI生成失败率 | 5分钟窗口超过15%，按errorType拆分 |
| OTA失败率 | 任一固件灰度批次超过3%立即停止扩量 |
| 崩溃率 | 新版本显著高于上一个稳定版本 |

# 11. 开发迭代计划

| 阶段 | 周期 | 范围 | 阶段演示 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2周 | 工程骨架、设计系统、网络、本地库、BLE验证、虚拟设备、Mock服务 | 在无真实硬件下模拟连接、传输、点击和屏幕结果 |
| Sprint 1 | 2周 | 登录、新手、角色创建、人格、生成任务、扫码与基础绑定 | 用户创建角色并绑定虚拟/真实设备 |
| Sprint 2 | 2-3周 | 首页、设备详情、素材、同步队列、动作配置、重连 | 角色显示到设备，动作触发正确反馈 |
| Sprint 3 | 2-3周 | AI对话、情绪映射、OTA、审核、埋点、诊断和后台配置 | 端到端内测版本，关键数据可观测 |
| 联调与内测 | 3-4周 | 兼容、异常、性能、安全、灰度、50-100名用户 | 达到发布门槛并关闭阻断缺陷 |

## 11.1 Sprint 0必须交付的虚拟设备

- 模拟搜索、配对、连接、断开和自动重连。

- 模拟电量、存储、固件版本和RSSI变化。

- 模拟分片传输、随机丢包、超时、校验失败和断点续传。

- 模拟点击、双击、长按、摇晃和抬起事件。

- 显示虚拟设备屏幕，验证角色和动画资源是否正确。

| 开发建议 | 虚拟设备不是临时Mock页面，而应实现与真实DeviceService一致的接口，供UI开发、自动化测试和问题复现长期使用。 |
| --- | --- |

## 11.2 团队并行关系

| 团队 | 并行任务 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- |
| 产品/UI | 页面原型、状态稿、组件库、文案 | 设备能力和协议错误码 |
| 客户端 | 工程骨架、设备服务、任务队列、页面 | API契约、BLE协议、素材规范 |
| 后端/AI | 账号、角色、生成任务、对话、运营配置 | 审核策略、资产格式 |
| 硬件/固件 | 显示、输入、BLE、文件、OTA、日志 | 客户端联调工具和协议用例 |
| 测试 | 状态矩阵、兼容计划、自动化、设备池 | 虚拟设备、测试固件、日志平台 |

# 12. 测试范围与验收标准

## 12.1 必测场景

| 类别 | 覆盖范围 |
| --- | --- |
| 账号 | 登录过期、刷新失败、换账号、注销、协议版本更新 |
| 权限 | 首次拒绝、永久拒绝、系统中途关闭、权限恢复 |
| BLE | 首次绑定、自动重连、多设备、换机、换绑、弱信号、频繁断连 |
| 传输 | 大文件、中断、丢包、超时、校验失败、存储不足、后台恢复 |
| 动作 | 连续点击、误触、IMU噪声、节流、反馈延迟 |
| OTA | 低电量、中断、失败恢复、版本回滚、兼容限制 |
| AI | 排队、超时、审核失败、流式中断、重试、任务恢复 |
| 系统 | 来电、锁屏、切换网络、时区变化、低电量模式、App被杀死 |
| 兼容 | 主流iOS/Android版本、不同厂商机型、不同蓝牙芯片 |

## 12.2 首发验收门槛

| 指标 | 门槛 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备绑定成功率 | ≥95% | 覆盖主流机型与至少3批硬件样机 |
| 首次内容同步成功率 | ≥95% | 正常网络与典型干扰环境 |
| 绑定到首次显示中位时间 | ≤3分钟 | 从扫码开始到设备加载完成 |
| 自动重连成功率 | ≥90% | 短断开、App切后台、设备休眠唤醒 |
| 角色创建完成率 | ≥70% | 种子用户漏斗数据 |
| 崩溃阻断 | 无P0/P1未关闭缺陷 | 发布候选版本回归 |
| OTA | 失败可恢复，设备不变砖 | 中断与异常注入测试 |

## 12.3 页面完成定义（Definition of Done）

- 产品流程、UI稿、文案和交互状态已评审。

- 正常、加载、空、失败、离线和权限拒绝状态已实现。

- 接口错误映射和重试策略已实现。

- 核心事件、失败事件和性能数据已埋点。

- 无障碍标签、动态字体、减少动态和暗色模式策略已确认。

- 单元测试、关键集成测试和手工用例通过。

- 设计、产品、开发和测试共同验收实机结果。

# 附录A. 状态码与错误文案原则

| 错误域 | 示例编码 | 用户文案原则 | 日志要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH | AUTH-401 | 说明登录失效并引导重新登录 | 记录接口、账号匿名ID、版本 |
| BLE | BLE-104 | 说明设备未找到并提供靠近/唤醒/重试 | 记录RSSI、扫描时长、权限 |
| PAIR | PAIR-203 | 说明设备已绑定及换绑路径 | 记录deviceId匿名值和服务端状态 |
| TRANSFER | TRF-301 | 说明同步中断，可继续而非从零开始 | 记录文件、分片、重试、MTU |
| OTA | OTA-402 | 说明升级未完成并进入恢复流程 | 记录版本、电量、阶段、回执 |
| AI | AI-503 | 说明服务繁忙，保留输入并稍后重试 | 记录taskId、阶段、errorType |
| MODERATION | MOD-601 | 说明内容不适合生成并建议修改 | 不在普通日志记录原始敏感内容 |

| 文案模板 | “没有找到电子吧唧。请确认设备已经开机并靠近手机，然后重试。”优于“BLE扫描失败（-104）”。错误码可以放在“查看详情”中。 |
| --- | --- |

# 附录B. 首发交付清单

- App信息架构与全量页面清单

- 高保真UI及正常/异常/空/加载状态稿

- 设计系统与可复用组件库

- MVP PRD与本开发说明书评审完成

- BLE协议V1与错误码冻结

- 图片/动画资产规范冻结

- 后端OpenAPI或等价接口契约

- 虚拟设备模拟器

- iOS/Android内测包

- 设备测试固件与OTA恢复方案

- 埋点字典、监控面板和告警策略

- 测试计划、兼容设备池和回归报告

- 隐私清单、权限文案、内容审核和举报流程

- 客服诊断流程与常见问题手册

- 灰度发布与回滚方案

| 下一份建议文档 | 在UI原型和硬件协议确认后，继续拆分《页面级PRD》《BLE协议V1》《后端接口契约》《埋点字典》《内测用例》五份执行文档。 |
| --- | --- |

# 附录C. 版本与评审记录

| 版本 | 日期 | 变更摘要 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-11 | 建立MVP页面、功能、架构、BLE、接口、测试与验收基线 | 内部评审 |

| 评审角色 | 关注范围 | 评审结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 范围、流程、验收 | 待评审 |  |
| UI/UX负责人 | 页面、状态、组件 | 待评审 |  |
| 客户端负责人 | 架构、BLE、任务 | 待评审 |  |
| 后端/AI负责人 | 接口、任务、审核 | 待评审 |  |
| 硬件/固件负责人 | 协议、资源、OTA | 待评审 |  |
| 测试负责人 | 用例、兼容、门槛 | 待评审 |  |